Phụ lục II

BIỂU TỔNG HỢP Ý KIẾN KIẾN NGHỊ CỦA CỬ  TRI

TRƯỚC KỲ HỌP THỨ BẢY, HĐND HUYỆN KHÓA XXII

| STT | Nội dung | Cơ quan, đơn vị được giao giải quyết | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cử tri xã Đông Sơn đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tuyến đường từ ngã ba Phương Đông đi Trường Cao đẳng nghề Đông Bắc (tỉnh Lạng Sơn); đề nghị hỗ trợ kinh phí để di dời đối với các hộ gia đình có nhà ở kiên cố sát với tuyến đường mới từ ngã ba Phương Đông đi Trường Cao đẳng nghề Đông Bắc | Trung tâm PTQĐ và QLTTGT, XD, MT | Đến nay, UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được 6 đợt, tổng diện tích thu hồi 18 ha, tổng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt 40,17 tỷ đồng + Diện tích còn lại phải thu hồi 4,1 ha (3,6km); tổng số hộ còn lại cần phải lập phương án 129 hộ (xã Đông Sơn 108 hộ ; thị trấn Bố Hạ 21 hộ (đang niêm yết công khai 17 hộ tại các TDP Đồng Lều và Vòng Huyện). + Nguyên nhân vướng mắc: Một số hộ gia đình có ý kiến về đơn giá bồi thường về đất, tài sản, các công trình còn thấp; Việc lập văn bản cử người đại diện gặp nhiều khó khăn đối với trường hợp chủ sử dụng đất đã chết, hàng thừa kế thứ nhất không cư trú tại địa phương nơi có đất thu hồi; hộ gia đình chuyển nhượng QSDĐ tuy nhiên chưa làm thủ tục chuyển nhượng, một số hộ gia đình chưa xác định được diện tích đất thu hồi do quá trình sử dụng đất đai có nhiều biến động, các tài liệu lưu trữ quá trình biến động không đầy đủ… Trung tâm PTQĐ và QLTT GT, XD, MT đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND xã Đông Sơn thực hiện quy trình bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định, tuy nhiên quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng cần tuân thủ quy trình, trình tự theo quy định của pháp luật. Trung tâm PTQĐ và QLTT GT, XD, MT sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ GPMB, tuy nhiên cần đảm bảo các quy định của pháp luật và sự đồng thuận của người sử dụng đất nằm trong ranh giới thực hiện dự án. Đối với các hộ dân có nhà ở kiên cố sát với tuyến đường ngã ba Phương Đông đi Trường Cao đẳng nghề Đông Bắc nếu đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. |  |
|  | Cử tri bản Nà táng xã Canh Nậu đề nghị Hội đồng bồi thường GPMB tuyến đường Quốc lộ 37-17 xem xét, thu hồi một số diện tích xen kẹp nhỏ liền kề với vị trí đã thu hồi do hiện nay rất khó canh tác. | Trung tâm PTQĐ và QLTTGT, XD, MT | - Kết quả thực hiện: UBND huyện đã ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án được 50 đợt, tổng diện tổng diện tích thu hồi 73,36ha, tổng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã phê duyệt 96,78 tỷ đồng. - Đối với các diện tích nhỏ lẻ do nằm ngoài ranh giới thu hồi đất, Trung tâm PTQĐ và QLTT GT, XD, MT sẽ rà soát, tổng hợp toàn bộ các diện tích nhỏ lẻ trên cơ sở tổng hợp của UBND các xã, thị trấn để báo cáo xin ý kiến UBND huyện về chủ trương thu hồi hết diện tích đối với các thửa đất nhỏ lẻ. |  |
|  | Cử tri thôn Dầm Chúc xã Tân Sỏi đề nghị các cấp xem xét hồ sơ của liệt sỹ chống pháp Nguyễn Văn Su (thường gọi là Chu) hy sinh năm 1951, do sai tên lên đến nay gia đình liệt sỹ vẫn chưa được hưởng chế độ thờ cúng liệt sỹ. | Ban CHQS huyện | Đối với trường hợp liệt sỹ Nguyễn Văn Su (Chu) sau khi hồ sơ làm đợt trước được trả về do sai tên, Ban CHQS huyện đã hướng dẫn gia đình và địa phương (cấp xã) hoàn thiện lại thủ tục hồ sơ, khi nào xong gửi lên Ban CHQS huyện tiến hành thẩm định và đề nghị cấp trên xem xét giải quyết. Hiện nay thủ tục hồ sơ đề nghị do địa phương (cấp xã) đang tiến hành xác minh và hoàn thiện thủ tục cho nên Ban CHQS huyện chưa có cơ sở để thẩm định và đề nghị cấp trên xem xét giải quyết. |  |